Empresa:	Documento: / PLANO DO ESCOPO / Formulário: / DECLARAÇÃO DO ESCOPO / Revisão Nº: Data Revisão: / / / Pág.:

Nome do Projeto: / Cliente: / Patrocinador do Projeto: / Gerente do Projeto: / Previsão de Início e Término:	Escola / Instituições de ensino em geral / UFG, Berlios e colaboradores / Fábio Nogueira de Lucena / 01/04/2007 01/09/2007

Objetivos:
Automatizar operações típicas de instituições de ensino (cadastro de alunos, turmas, disciplinas e acompanhamento acadêmico de várias naturezas, entre outros) é o motivo de existência do software livre (leia-se open source) denominado Escola, hospedado em http://escola.berlios.de. O desenvolvimento do Escola foi dividido em três fases seqüenciais, concepção, construção e avaliação, conforme ilustrado abaixo. / Os requisitos funcionais e não funcionais do Escola foram produzidos na fase de concepção. Tais requisitos são o principal insumo para a fase de construção (destacada na figura). O presente projeto tem como objetivo realizar a fase de construção. Esta fase inclui: (a) projeto de software; (b) implementação de código e (c) implantação (software e outros artefatos necessários para a instalação e personalização do Escola). O principal produto da fase de construção e, por conseguinte, do presente projeto, é a construção da primeira versão do software Escola. Conforme ilustrado na figura, a versão 1.0 será avaliada em fase posterior, que está além do escopo deste projeto. Esta avaliação ainda inclui possíveis ajustes antes que o software Escola seja colocado em manutenção. / A primeira versão do Escola deverá contemplar TODOS os requisitos estabelecidos na fase de concepção. A descrição detalhada dos requisitos funcionais do Escola está disponível por meio dos documentos Visão e vários outros que reúnem casos de uso por assunto. A descrição detalhada dos requisitos não funcionais é fornecida no documento Especificação Suplementar. Todos estes documentos encontram-se no diretório reqs-1.0 na estrutura definida para os itens de configuração do presente projeto. Este projeto irá implementar tais requisitos, aprovados na fase anterior, conforme o conteúdo destes documentos. / O conjunto de requisitos do Escola compreende, em boa parte, “trechos” de processos administrativos de instituições de ensino. Esta decisão tem como objetivo tornar o sistema resultante aplicável a um conjunto significativo de cenários, embora não particular a um processo ou workflow específico. Noutras palavras, em vez de fixar um processo de seleção de candidatos, por exemplo, optou-se por permitir o cadastro de candidatos, o registro das avaliações e outros “trechos”, que podem ser reutilizados de várias formas. A personalização do Escola, portanto, é uma operação natural e esperada caso se queira adequá-lo aos processos de uma determinada instituição. / Não é parte deste trabalho a produção de documentação para o usuário. Documentos a serem produzidos incluem: (a) documentação de instalação e (b) documentação do desenvolvedor (técnico interessado em personalizar o Escola). / Requisitos / Versão 1.0 / Construção / Concepção / Avaliação

Justificativa:
Partes Envolvidas:
Produtos Gerados:	Sub-produtos Gerados:
Exclusões:
Estratégias:
Metas:
Restrições:
O Escola deverá ser finalizado em prazo não superior a 6 meses (180 dias) contados a partir de primeiro de abril de 2007. / Todo o código do Escola deverá estar coberto por testes de unidade. Noutras palavras, a cobertura dos testes de unidade não deve ser inferior a 100%.

Premissas:
A equipe de projeto domina as tecnologias necessárias e suficientes para a confecção do Escola. / A especificação dos requisitos do produto (escopo do produto) representam interesses e necessidades dos clientes. Conseqüentemente, poucas alterações são esperadas. / Toda a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento estará disponível durante todo o período de execução do projeto.

Orçamento:
Documentos do Plano do Projeto:
Observações: se necessário inclua outras anotações complementares referente ao assunto do formulário em anexo.
Elaboração:
Data	Nome / Assinatura

Aprovação:
Data	Nome / Assinatura