# Declaração de escopo (Escola 1.0)
## Objetivos
Automatizar operações típicas de instituições de ensino (cadastro de alunos, turmas, disciplinas e acompanhamento acadêmico de notas e freqüências, entre outras funções) é o motivo de existência do software livre (leia-se open source) denominado Escola, hospedado em http://escola.berlios.de. O desenvolvimento do Escola foi dividido em três fases seqüenciais, concepção, construção e avaliação, conforme ilustrado abaixo.

Requisitos
Versão 1.0

Construção
Concepção

Avaliação

Os requisitos funcionais e não funcionais do Escola foram produzidos na fase de concepção. Tais requisitos são o principal insumo para a fase de construção (destacada na figura). O presente projeto tem como objetivo realizar a fase de construção. Esta fase inclui: (a) projeto de software; (b) implementação de código e (c) implantação (software e outros artefatos necessários para a instalação e personalização do Escola), além de atividades de projeto como manutenção de ambiente para builds diários, por exemplo.
O principal produto da fase de construção e, por conseguinte, do presente projeto, é a construção da primeira versão do software Escola. Conforme ilustrado na figura, a versão 1.0 será avaliada em fase posterior, que está além do escopo deste projeto. Esta avaliação será baseada nos critérios de aceitação (veja seção específica) dos produtos a serem desenvolvidos. (Importante: esta avaliação também definirá o aproveitamento ou não de cada estudante no trabalho final de curso da especialização em andamento. Veja Project Charter para detalhes.)
A primeira versão do Escola deverá contemplar TODOS os requisitos estabelecidos neste documento e satisfazer os critérios de aceitação correspondentes.
O conjunto de requisitos do Escola 1.0 compreende, em boa parte, “trechos” de processos administrativos de instituições de ensino. Esta decisão tem como objetivo tornar o sistema resultante aplicável a um conjunto significativo de cenários, embora não particular a um processo ou workflow específico. A personalização do Escola 1.0, portanto, é uma operação natural e esperada caso se queira adequá-lo aos processos de uma determinada instituição.
## Escopo do produto
O escopo do produto está dividido conforme a categoria de usuários. São três as categorias: aluno, docente, secretário e administrador. Administrador é o responsável pela operação do Escola 1.0 e, portanto, suas funções são técnicas e deverão ser definidas ao longo do desenvolvimento, conforme a necessidade. Para as demais categorias, seguem as respectivas funcionalidades.
### Aluno
Terá acesso às seguintes funções.
Acesso a notas e freqüências. O Escola 1.0 irá exibir todas as notas e freqüências nas disciplinas cursadas pelo estudante devidamente autenticado (histórico). O aluno poderá, opcionalmente, selecionar o curso e uma turma por ele freqüentada no curso. O Escola 1.0 então irá fornecer as notas e as freqüências por ele obtidas especificamente na turma identificada.
Atualizar desempenho de docente. O aluno identifica a turma da qual participa (a disciplina deve estar em andamento) e requisita opção de avaliação do docente da disciplina. O Escola 1.0 exibirá campos a serem preenchidos para a avaliação do docente na disciplina. Os campos podem vir preenchidos conforme valores anteriormente fornecidos. Observe que, durante a execução da disciplina, a avaliação poderá ser alterada a qualquer momento. Após o término da disciplina, contudo, será a última avaliação aquela a ser considerada. O histórico de mudanças não será mantido. Esta avaliação não será anônima.
Cadastrar interesse em mudança. O aluno poderá registrar interesse em qualquer mudança de nota e/ou freqüência para as turmas que freqüenta. Dessa forma, toda mudança que o afeta será automaticamente comunicada por meio de correspondência eletrônica.
### Docente
Terá acesso às seguintes funções.
Atualizar notas e freqüências. Dentre as turmas por ele ministradas e em andamento, o docente seleciona uma. O Escola 1.0 oferecerá meio para que a nota e a freqüência de cada aluno da disciplina seja alterada.
Definir expressão de nota final. Docente estabelece quantos notas serão empregadas para a definição da nota final e qual a expressão que define a nota final em função das notas parciais. O mecanismo de avaliação padrão estabelece o emprego de duas notas parciais e a nota final definida como a média aritmética simples das duas notas parciais.
Gerar relatório de turma. Em formato HTML ou PDF, poderá ser requisita a impressão de relatório contendo todas as notas e freqüências dos alunos em uma turma.
Consultar desempenho. O docente seleciona uma das turmas em que é responsável, presente ou não, e o Escola 1.0 exibe todas as avaliações correspondentes. Para o docente as avaliações são anônimas. Uma avaliação pode ser obtida em formato HTML ou PDF.
### Secretário
Definir modelo de avaliação. A avaliação do corpo docente será baseada em modelo a ser definida por meio desta função. Deve ser possível definir questões subjetivas (pergunta e resposta em forma de texto) e questões objetivas restritas a questões em forma de texto e a resposta em forma de um valor de zero (0) a dez (10).
Cadastrar usuário. Criar um novo usuário para o Escola 1.0. Deve ser fornecido o papel deste usuário (aluno, docente ou secretário). Ao se criar um novo usuário deverá ser fornecido o período de validade da conta em questão. Alternativamente, a conta pode ser criada mas permanecer indisponível. O período de validade só tem efeito para contas disponíveis.
Cadastrar curso. Um curso compreende várias disciplinas, docentes e outros detalhes.
Criar turma. Turma é a execução específica de uma disciplina de determinado curso. Número de vagas e docente responsável são algumas das informações a serem definidas para cada turma.
Matricular aluno em curso. Os alunos de um dado curso são definidos por meio desta função.
Matricular aluno em turma. Todo aluno só pode freqüentar uma turma se estiver devidamente matriculado na turma.
### Administrador
Não necessariamente será oferecida funcionalidade por meio da web para o administrador. Também não é obrigatória a apresentação de software

________________________________
Fábio Nogueira de Lucena
(gerente do projeto)