# WBS dictionary (Escola 1.0)
## Objetivos
Acompanha a estrutura analítica do projeto (ou WBS). Detalha cada elemento do WBS.
ID	Nome/descrição	Responsável	Deadline
S1	Modelo de domínio. Diagramas de classe que cobrem todos os conceitos a serem manipulados pelo Escola 1.0.	Hermes
S2	Projeto de Interação. Definição do look and feel do Escola 1.0.	João Marcos e Leandro
S3	Arquitetura.
I1	Documentação de Instalação. Toda a documentação produzida para o responsável pela instalação de uma instância do Escola 1.0. Inclui passos necessários, configurações a serem realizadas e outros.
I2	Software de instalação. Todo o software necessário para apoiar diretamente a instalação do Escola 1.0 (scripts e outros).
P1	Pessoas físicas e jurídicas. Software que implementa as funcionalidades definidas no documento Declaração de escopo (Escola 1.0).
P2	Administração de curso. Software que implementa as funcionalidades definidas no documento Declaração de escopo (Escola 1.0).
P3	Notas e freqüências. Software que implementa as funcionalidades definidas no documento Declaração de escopo (Escola 1.0).
P4	Controle de acesso. Software que implementa as funcionalidades definidas no documento Declaração de escopo (Escola 1.0).
P5	Avaliação do corpo docente. Software que implementa as funcionalidades definidas no documento Declaração de escopo (Escola 1.0).
G0	Reunião de abertura. Reunião inicial (kickoff meeting) para definição das bases do projeto e noções da infra-estrutura a ser utilizada.	Fábio

________________________________
Fábio Nogueira de Lucena
(gerente do projeto)