Empresa:	Documento: / plano-gerencia-escopo.odt / Formulário: / PLANO DE GERÊNCIA DO ESCOPO / Revisão Nº: / 01 Data Revisão: / 27/02/2007 Pág.:

Nome do Projeto: / Cliente: / Patrocinador do Projeto: / Gerente do Projeto: / Previsão de Início e Término:	Escola / Instituições de ensino em geral / UFG, Berlios e colaboradores / Fábio Nogueira de Lucena / 01/04/2007 01/09/2007

Descrição do(s) documento(s) que será(ão) utilizado(s) para acompanhamento do Escopo
Plano de Gerência do Projeto (veja seção 1.1.1)

Descreva como serão feitos o controle e o registro das mudanças no Escopo:
Mudança no escopo será efetuada como conseqüência da aprovação de uma requisição de mudança. / Requisições de mudança que afetem o escopo devem ser enviadas por email para o gerente de projeto (único responsável pela aprovação ou não da requisição). Convém ressaltar, neste projeto, o gerente de projeto tem autonomia para aprovar ou não requisições que acarretem alteração no escopo. / Alteração no escopo, desde que não comprometa a qualidade, está limitada a um acréscimo não superior a 10% dos custos e 10% do tempo, conforme previstos inicialmente para o projeto. Várias alterações, portanto, podem ser aprovadas pelo gerente de projeto, desde que não ultrapassem 10% tanto do tempo quanto do custo previsto inicialmente.

Responsável pela administração do Plano do Escopo	Freqüência de atualização do Plano do Escopo
Gerente do projeto	Uma revisão neste plano só ocorrerá como conseqüência de requisição de mudança.

Outros assuntos relacionados ao Gerenciamento do Plano do Escopo
Elaboração:
Data	Nome / Assinatura

Aprovação:
Data	Nome / Assinatura