# Declaração de escopo (Escola 1.0)
## Objetivos
Automatizar operações típicas de instituições de ensino (cadastro de alunos, turmas, disciplinas e acompanhamento acadêmico de notas e freqüências, entre outras funções) é o motivo de existência do software livre (leia-se open source) denominado Escola, hospedado em http://escola.berlios.de. O desenvolvimento do Escola foi dividido em três fases seqüenciais, concepção, construção e avaliação, conforme ilustrado abaixo.

Requisitos
Versão 1.0

Construção
Concepção

Avaliação

Os requisitos funcionais e não funcionais do Escola foram produzidos na fase de concepção. Tais requisitos são o principal insumo para a fase de construção (destacada na figura). O presente projeto tem como objetivo realizar a fase de construção. Esta fase inclui: (a) projeto de software; (b) implementação de código e (c) implantação (software e outros artefatos necessários para a instalação e personalização do Escola), além de atividades de projeto como manutenção de ambiente para builds diários, por exemplo.
O principal produto da fase de construção e, por conseguinte, do presente projeto, é a construção da primeira versão do software Escola. Conforme ilustrado na figura, a versão 1.0 será avaliada em fase posterior, que está além do escopo deste projeto. Esta avaliação será baseada nos critérios de aceitação (veja seção específica) dos produtos a serem desenvolvidos. (Importante: esta avaliação também definirá o aproveitamento ou não de cada estudante no trabalho final de curso da especialização em andamento. Veja Project Charter para detalhes.)
A primeira versão do Escola deverá contemplar TODOS os requisitos estabelecidos neste documento e satisfazer os critérios de aceitação correspondentes.
O conjunto de requisitos do Escola 1.0 compreende, em boa parte, “trechos” de processos administrativos de instituições de ensino. Esta decisão tem como objetivo tornar o sistema resultante aplicável a um conjunto significativo de cenários, embora não particular a um processo ou workflow específico. A personalização do Escola 1.0, portanto, é uma operação natural e esperada caso se queira adequá-lo aos processos de uma determinada instituição.
## Escopo do produto
O escopo do produto está dividido conforme a categoria de usuários e pela noção de “módulos” do Escola 1.0. As categorias incluem: aluno, docente, secretário e administrador. Os “módulos” incluem: (1) Pessoas físicas e jurídicas; (2) Administração de curso; (3) Notas e freqüências; (4) Controle de acesso e (5) Avaliação do corpo docente. Nem as categorias nem os módulos definem a organização do software do Escola 1.0, são apenas perspectivas dos usuários. No primeiro caso, de quem emprega o Escola 1.0, no segundo, de grupos de funções. As seções seguintes apresentam o escopo destas duas perspectivas.
## Categorias de usuários
### Aluno
Terá acesso às seguintes funções.
Acesso a notas e freqüências. O Escola 1.0 irá exibir todas as notas e freqüências nas disciplinas cursadas pelo estudante devidamente autenticado. Estas notas e freqüências definem o histórico do aluno. Cada aluno poderá, opcionalmente, selecionar o curso e uma turma por ele freqüentada no curso. O Escola 1.0 então irá fornecer as notas e as freqüências por ele obtidas especificamente na turma identificada.
Atualizar desempenho de docente. O aluno identifica a turma da qual participa (a disciplina deve estar em andamento) e requisita opção de avaliação do docente da disciplina. O Escola 1.0 exibirá campos a serem preenchidos para a avaliação do docente na disciplina. Os campos podem vir preenchidos conforme valores anteriormente fornecidos. Observe que, durante a execução da disciplina, a avaliação poderá ser alterada a qualquer momento. Após o término da disciplina, contudo, será a última avaliação fornecida aquela considerada e que não poderá mais ser alterada. O histórico de mudanças não será mantido. Esta avaliação não será anônima.
Cadastrar interesse em receber informações sobre alteração de nota e/ou freqüência. O aluno poderá registrar interesse em qualquer mudança de nota e/ou freqüência para as turmas que freqüenta. Dessa forma, toda mudança que o afeta será automaticamente comunicada por meio de correspondência eletrônica.
Registrar interesse em turma. Por meio desta função um aluno define seu interesse em participar de uma ou mais possíveis turmas previstas. Este interesse tem período bem definido dentro do qual poderá ser registrado.
### Docente
Terá acesso às seguintes funções.
Atualizar notas e freqüências. Dentre as turmas sob responsabilidade de um docente, e que esteja em andamento, este docente poderá selecionar uma e proceder alterações de notas e/ou freqüências dos estudantes.
Definir expressão de nota final. Docente estabelece quantas notas serão empregadas para a definição da nota final e qual a expressão que define a nota final em função das notas parciais. O mecanismo de avaliação padrão estabelece o emprego de duas notas parciais e a nota final definida como a média aritmética simples das duas notas parciais.
Gerar relatório de turma. Em formato HTML ou PDF, poderá ser requisita a impressão de relatório contendo todas as notas e freqüências dos alunos em uma turma.
Consultar desempenho de docente. Para cada turma executada serão mantidas as avaliações realizadas pelos alunos do docente responsável pela turma. Todo docente terá acesso às avaliações das turmas em que foi responsável. Este acesso será anônimo, ou seja, não será possível ao docente identificar o autor da avaliação. Observe que a avaliação do aluno não é anônima, apenas não será acessível ao docente. Uma avaliação pode ser obtida em formato HTML ou PDF.
### Secretário
Terá acesso às seguintes funções.
Definir modelo de avaliação. A avaliação do corpo docente será baseada em modelo a ser definido por meio desta função. Deve ser possível definir questões subjetivas (pergunta e resposta em forma de texto) e questões objetivas restritas a questões em forma de texto e a resposta em forma de um valor de zero (0) a dez (10).
Cadastrar usuário. Criar um novo usuário para o Escola 1.0. Deve ser fornecido o papel deste usuário (aluno, docente ou secretário). Ao se criar um novo usuário deverá ser fornecido o período de validade da conta em questão. Alternativamente, a conta pode ser criada mas permanecer indisponível. O período de validade só tem efeito para contas disponíveis.
Cadastrar curso. Um curso compreende várias disciplinas, docentes e outros detalhes.
Criar turma. Turma é a execução específica de uma disciplina de determinado curso. Docente responsável e alunos são algumas das informações a serem definidas para cada turma. Alunos de uma turma poderão ser obtidos automaticamente daqueles matriculados na turma.
Matricular aluno em curso. Os alunos de um dado curso são definidos por meio desta função.
Cadastrar intenção de turma. As disciplinas de um curso são realizadas por meio de turmas. A definição de turmas pode ser definida, entre outras, por demanda. O cadastro de intenção de turma permite que o Escola 1.0 possa “coletar” automaticamente intenção dos estudantes por meio de uma “pré-matrícula”.
### Administrador
Administrador é o responsável pela operação do Escola 1.0 e, portanto, suas funções são técnicas e deverão ser definidas ao longo do desenvolvimento, conforme a necessidade. Não necessariamente será oferecida funcionalidade por meio de interface via web para o administrador.
## Módulos do Escola 1.0
Um módulo é apenas um agrupamento lógico de funções da perspectiva dos usuários. Módulos são identificados por um número único, ou identificador, também único.
### Módulo 1: Pessoas físicas e jurídicas
Compreendem serviços para registro e manutenção de informações sobre pessoas físicas e jurídicas. Não se cadastra função ou atividade realizada, seja pela pessoa física ou jurídica, mas dados que identificam unicamente a pessoa em questão. Por exemplo, nome, endereço, telefone e outros. Não se sabe, por outro lado, se a pessoa física é aluno ou docente, por exemplo. De forma análoga, uma pessoa jurídica devidamente cadastrada pode desempenhar vários papéis, fornecedor, cliente ou outro. Informações que definem papéis de pessoas físicas e jurídicas não são fornecidas por meio deste módulo.
### Módulo 2: Administração de curso
Serviços que diretamente auxiliam a gestão acadêmica de cursos, organizados em várias disciplinas executadas por meio de turmas. A criação de um novo curso, a descrição das disciplinas correspondentes, a matrícula de aluno em curso e operações similares são responsabilidade deste módulo.
### Módulo 3: Notas e freqüências
Agrupam funções para administração de notas e freqüências de alunos. Tanto para quem as registra, o docente, quanto para quem as consulta, alunos e secretários. Em particular, este módulo permite que seja definida a equação que define a nota final de um estudante. A versão predefinida estabelece que para cada turma, cada aluno possuirá duas notas, sendo a nota final obtida da média aritmética simples destas duas notas. O docente, contudo, poderá configurar a definição da nota final. Por exemplo, a nota final pode ser obtida da média ponderada de quatro notas, da seguinte forma: notafinal = (2*n1 + 3*n2 + 1,5*n3 + 3,5*n4) / 10. A configuração possível inclui a definição do número de notas e uma expressão que faz uso delas. Na definição da expressão, cada uma das notas será identificada por n1, n2 e assim por diante. Apenas operações elementares básicas poderão ser empregadas. Todas as operações fazem uso de precisão mínima de duas casas decimais.
### Módulo 4: Controle de acesso
Serviços que fornecem mecanismos de segurança para o Escola 1.0. Cadastro de usuário, alteração de senha, mecanismo para substituir senha de usuário que a perdeu, desabilitação de usuário e outras são alguns deles.
### Módulo 5: Avaliação do corpo docente
Serviços que permitem aos alunos de determinada turma registrarem suas observações sobre o desempenho do docente responsável por esta turma. Nem todas as turmas necessariamente devem ser avaliadas da mesma forma, ou seja, espera-se que o Escola 1.0 ofereça recurso por meio do qual seja possível cadastrar a forma de avaliação a ser efetuada, ou seja, o cadastro das questões da avaliação. As respostas fornecidas por cada aluno poderão ser recuperadas de forma anônima pelo professor avaliado.
## Produtos finais (entregáveis)
Abaixo seguem identificados todos os produtos a serem gerados para a conclusão do Escola 1.0. Observe que critérios de qualidade acerca destes entregáveis são fornecidos em outro documento.
- Arquitetura de software. Documentação descrevendo a arquitetura de software, principais módulos, mecanismos de comunicação entre eles e outros detalhes. Este entregável inclui um projeto “exemplo” que ilustra a arquitetura de software em toda a sua extensão. Não necessariamente o projeto exemplo deverá fornecer funcionalidade esperada do Escola 1.0. Por outro lado, todos os aspectos técnicos deverão estar disponíveis e poderão ser exercitados por este projeto exemplo.
- Instalação. Toda a documentação a ser empregada por interessados no Escola 1.0 descrevendo informações necessárias à instalação. Inclui software eventualmente criado (scripts e outros) para viabilizar a instalação.
- Código fonte do Escola 1.0.
- Código executável do Escola 1.0 (devidamente empacotado para distribuição).
- Resultados dos testes de unidade (cobertura de pelo menos 100%), testes de integração e testes de aceitação.
- Scritps e outros artefatos necessários para geração de binários, bases de dados, builds freqüentes e outros.
- Dados iniciais necessários para execução do Escola 1.0 (caso existam).

________________________________
Fábio Nogueira de Lucena
(gerente do projeto)