Escola
Universidade Federal de Goiás
Instituto de Informática

http://escola.berlios.de
Sistema de Gerência Acadêmica:
Ensino, Pesquisa e Extensão

Plano de Requisitos

Versão 1.0

Elaboração:
Francyelle Nunes;
Gilmar F. Arantes;
Washington T. Brito

Coordenação:
Fábio Nogueira de Lucena
fabio@inf.ufg.br

Goiânia/GO, Maio 2006

# Objetivo
Determinar e documentar como o desenvolvimento e a gerência de requisitos evolui com o tempo para o Projeto Escola. Isto inclui a identificação de atividades correlatas e como estas serão executadas.
Este plano servirá ao Projeto Escola em duas versões. Na versão 1.0, o plano irá se referir à primeira etapa deste projeto (alguns detalhes são fornecidos na seção seguinte). A versão 2.0 deverá ser obtida de refinamento do plano na versão 1.0. A vesão resultante deverá contemplar ações não previstas na primeira etapa do projeto, por exemplo, gerência de requisitos.
Convém ressaltar que já foi realizado considerável esforço acerca dos requisitos para o Projeto Escola.
# Resumo do projeto
O Projeto Escola tem como propósito o desenvolvimento de um sistema para gerência acadêmica de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Detalhes estão disponíveis no Visão. Outros artefatos, inclusive software, estão disponíveis no Portal Escola (http://escola.berlios.de). O projeto está dividido em duas etapas. Na primeira delas deverá ser desenvolvido um “extenso” e “representativo” conjunto de serviços, correspondente à versão 1.0. Na segunda etapa, funções remanescentes serão acrescentadas, bem como ajustes que se fizerem necessários.
# Contexto
As informações produzidas por ações de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da UFG são numerosas. Muitos serviços prestados pela UFG dependem da qualidade destas informações e da manipulação efetiva delas. Historicamente, os processos manuais têm sido empregados. Um aumento da qualidade percebida pelos usuários destes serviços, contudo, não é possível sem o apoio de ferramenta automatizada que permita, por exemplo, fornecer em tempo real qual a situação de um aluno, dentre outras informações exigidas e, no momento, de alto custo. A definição do sistema correspondente, doravante Sistema Escola, envolve as atividades descritas para cada um dos grupos de interessados abaixo:
Financiadores. O Instituto de Informática e alunos de graduação e pós-graduação, ao longo dos últimos 4 anos, esteve envolvido com o Sistema Escola. A partir de 2006, uma turma da pós-graduação lato sensu irá contribuir, a partir de suas atividades práticas, onde possível, com o desenvolvimento deste sistema.
Usuários. Incluem discentes, docentes e funcionários técnico-administrativos (inclua aqui o administrador do sistema).
Desenvolvedores. O Instituto de Informática e alunos da turma 2006. Incluam aqui várias outras contribuições fornecidas por outros grupos no âmbito do Instituto de Informática.
# Evolução dos requisitos
A especificação dos requisitos será colocada sob gerência de configuração a partir da versão 1.0. Até que esta versão seja produzida, ao término da disciplina Prática em Análise de Sistemas, alterações deverão ser efetuadas diretamente no documento correspondente, dada sua discussão interna envolvendo analistas, gerente de requisitos e gerente de projeto. Estas mudanças deverão ser disponibilizadas e compiladas semanalmente, por meio das versões 0.1, 0.2 e assim sucessivamente, conforme altorização do gerente de requisitos.
A partir da versão 1.0, toda e qualquer mudança na especificação, deverá ter como origem uma requisição de Suporte (http://developer.berlios.de/support/?group_id=5779).
Toda requisição deverá ser respondida em no máximo 52 horas após a abertura da mesma empregando o sistema indicado acima. Quando o gerente de requisitos, juntamente com o representante da categoria de usuários correspondente não estabelecer uma solução, qualquer que seja o motivo, caberá ao gerente de projeto a palavra final.
Uma alteração poderá ser efetuada, no mínimo, com o aval do representante da categoria dos usuários em questão e do gerente de requisitos. O gerente de projeto tem autonomia para vetar alterações, assim como autonomia para identificar mudanças a serem efetuadas.
Toda e qualquer que seja a mudança, deverá ser do conhecimento obrigatório do gerente de requisitos.
# Papéis e responsabilidades
Gerente de requisitos. Pessoa encarregada de manter a base de requisitos e zelar pelo bom andamento, ao longo do tempo, de toda e qualquer mudança que se fizer necessária.
Representante de categorias. As categorias de discentes, docentes e técnico-administrativos, cada uma delas, será representada por membro deste projeto indicado pela própria categoria. Estes representantes necessariamente deverão estar disponíveis na segunda etapa do projeto (veja detalhes acima).
Gerente de projeto. Na primeira etapa do projeto, será o representante de todas as categorias de usuário e o elemento de última decisão sobre toda e qualquer questão pertinente ao projeto.
Analistas de sistemas. Grupo de estudantes da disciplina Prática em Análise de Sistemas. Cabem a eles o refinamento dos requisitos, identificação de inconsistências, tarefas de verificação, validação e manutenção dos artefatos correspondentes, além de efetuar as alterações quando necessário.
# Processo de requisitos
As seguintes atividades deverão ser desenvolvidas:
- Análise de requisitos. Descobrir problemas, identificar requisitos incompletos e inconsistências entre eles. Rastreabilidade entre os requisitos também deverá ser realizada como resultado desta atividade.
- Resolução de problemas. Na primeira parte deste projeto a resolução de problemas cabe exclusivamente ao Gerente de Projeto.
- Documentação dos requisitos. Manter os requisitos nos artefatos a serem produzidos e em conformidade com os padrões definidos. Os artefatos são identificados abaixo. Cada um deles deverá possuir padrão bem definido a ser empregado.
  - Visão
  - Plano de Requisitos
  - Especificação de Requisitos de Software (ERS)
  - Casos de Uso
  - Modelo de Domínio
  - Glossário (nem todos os termos úteis à compreensão do problema são relevantes para o Escola e, dessa forma, não estarão presentes no modelo de domínio, mas serão registrados no glossário)
  - Matrizes de rastreabilidade (mínimo inclui necessidades x casos de uso e casos de uso x regras de negócio).
  - Regras de Negócio.
- Validação de Requisitos e Gerência de Requisitos serão executadas a partir da segunda parte deste projeto. (Deverão ser documentadas posteriormente na segunda versão deste documento.)
- Análise de mudança. A partir de solicitação de mudança, o gerente de requisitos será responsável por identificar o impacto correspondente, decidir ou não pelo deferimento da solicitação e obter aval do gerente de projeto. (Esta atividade só será realizada a partir da segunda etapa do projeto.)
# Ferramentas, métodos e técnicas
- Todos os artefatos produzidos pela engenharia de requisitos deverão estar em arquivos contidos no diretório docs, contido na raiz do Projeto Escola.
- Todos os artefatos mais recentes estarão disponíveis por meio de repositório Subversion. A versão corrente poderá ser obtida do URL http://svn.berlios.de/svnroot/repos/escola/trunk.
- OpenOffice 2.0 ou posterior. Todos os documentos deverão ser produzidos a partir deste pacote de utilitários.
- Listas de verificação (checklists). Fornecidas em outro documento. Deverão ser identificadas aqui.
- Solicitações de mudança (http://developer.berlios.de/support/?group_id=5779).
- Modelo de domínio deverá ser produzido no Protegé (http://protege.stanford.edu).
- Diagramas UML que se fizerem necessários deverão ser produzidos usando o JUDE (http://jude.change-vision.com).
# Práticas recomendadas
Os seguintes itens deverão ser observados durante a execução do Projeto Escola na primeira etapa.
1. Questões sobre o negócio e conflitos serão resolvidos pelo gerente de projeto.
2. Nesta primeira etapa, embora recursos não sejam ilimitados, requisitos poderão ser acrescentados com “menor” atenção a custos e tempo de desenvolvimento. Consulte o gerente de projeto em caso de dúvida.
3. Siga as orientações contidas neste plano. Em caso de omissão, avise ao gerente de requisitos.
4. Reuniões acerca dos requisitos deverão ser de curta duração, cerca de 30 minutos, com pauta bem definida e presentes devidamente preparados.
# Referências
As normas IEEE Std 830 e ISO 9126 deverão orientar a elaboração da especificação de requisitos de software a ser produzida. Veja também o Manual DCU ou manual para descrição de casos de uso. Este manual estabelece restrições acerca de nomes e identificação de casos de uso.
# Estratégia recomendada
Analistas deverão se reunir em pequenos grupos, no máximo 3, e abordar um aspecto do sistema, conforme divisão a ser realizada, para proceder a análise de requisitos. Problemas eventualmente encontrados serão solucionados pelo gerente de requisitos e, se for o caso, pelo gerente de projeto. As mudanças correspondentes deverão ser efetuadas na documentação. Muitos documentos serão compartilhados e, portanto, caberá ao gerente de requisitos a coordenação necessária para que alterações não sejam perdidas.
# Apêndices
## Plano de ações
- Efetuar alterações geradas pela disciplina Análise de Sistemas. As alterações sugeridas deverão ser efetuadas sob a vigilância do gerente de requisitos e, na presença de conflitos, que estes sejam resolvidos pelo gerente de projeto.
- Identificação de aspectos. Esta atividade visa “fragmentar” o Sistema Escola em partes menores, de fácil compreensão e que, idealmente, possam ser tratadas isoladamente. Todo o sistema pode ser visto, da perspectiva dos requisitos, como um conjunto destes aspectos. Por exemplo, um aspecto pode ser “Diário de classe” que contém atividades para atualização do diário pelo professor e, possivelmente, o acompanhamento por parte do aluno acerca de suas presenças, notas e outras. Observe que este é um “aspecto” relativamente pequeno (escopo reduzido), que facilita a atividade de análise. Atualmente, a documentação está organizada em torno de “usuários”, por exemplo, discentes e docentes. São grupos “grandes” e cujo conjunto de funcionalidade é difícil de ser tratado.
- Definir formatos para os artefatos de casos de uso e glossário. Cada um dos artefatos previstos, veja atividade de Documentação (acima), deverá seguir formato bem definido e documentado em artefato próprio.
- Documentar requisitos conforme o formato disponível em ers.dot. O arquivo ers.dot deverá conter a especificação de requisitos de software do Escola. Um arquivo contendo o formato a ser empregado já se encontra disponível.