# Project charter (Escola 1.0)
## Título do projeto e descrição
O projeto Escola 1.0 oferecerá um subconjunto das funcionalidades definidas ao longo da especialização em Análise e Projeto de Sistemas de Informação. Detalhes da funcionalidade serão fornecidos no escopo pelo gerente de projeto.
## Gerente do projeto
Fábio Nogueira de Lucena tem autoridade de patrocinador e representa interesses do usuário no presente projeto.
## Necessidade do negócio
O curso de especialização em Análise e Projeto de Sistemas de Informação exige a apresentação e defesa de trabalho final de cada estudante. Cada estudante só receberá o título de especialista mediante aprovação do correspondente trabalho final. O desenvolvimento do Escola é um meio de avaliação dos estudantes. O desempenho das atividades atribuídas a cada estudante será empregado como avaliação do trabalho final do estudante em questão.
## Justificativa
O presente projeto permite trabalho conjunto entre estudantes e/ou necessidade de integração entre os trabalhos individuais produzidas, o que suscita um cenário mais próximo de desenvolvimento de software. Neste cenário é importante identificar o desprendimento de cada estudante e sua forma de interação com dificuldades naturais de desenvolvimento de software, o que permitirá avaliar suas habilidades de forma precisa.
## Recursos
Todos os estudantes (recursos humanos) disponibilizarão um total de 10 horas semanais para a consecução do presente projeto. Recursos de infra-estrutura, alguns deles, serão disponibilizados pelo portal http://escola.berlios.de. Recursos materiais necessários (computadores, acesso à rede Internet e outros) estarão disponíveis por meio dos laboratórios do Instituto de Informática.
## Requisitos (do projeto e do produto)
O subconjunto funcional definido para a primeira versão do Escola deverá estar disponível para uso via web. Toda a funcionalidade estabelecida será verificada pelo usuário como critério de aceitação. Para cada funcionalidade deverá ser definido o teste de aceitação correspondente. A interface com o usuário deve ser agradável e de fácil uso. Ao longo do desenvolvimento avaliações parciais serão realizadas com o propósito de validar a forma de interação. Estão previstas reuniões mensais (ou de maior freqüência, conforme a necessidade), onde toda a equipe de projeto tem o compromisso de comparecer.
## Produtos
Principais produtos incluem o código fonte dos componentes do Escola (versão 1.0), código binário correspondente, documentação do código, scripts necessários para a geração de binários, arquivos necessários para futura manutenção do software e documentos em geral (tanto pertinente ao produto quanto pertinente ao projeto). Embora estes elementos sejam os mínimos, outros poderão ser acrescentados conforme o escopo a ser produzido pelo gerente do projeto.
## Restrições (e suposições)
Duração máxima de 6 meses. A data final de entrega, não prorrogável, é 5 de novembro de 2007. Neste período, o esforço disponível é de 10 horas semanais para cada membro do projeto. As 10 horas semanais serão cumpridas, em boa parte, em local distinto do Instituto de Informática, sem prejuízo de acesso aos recursos necessários e da comunicação necessária. Uma distribuição do Kyrios Ambiente de Desenvolvimento (Kad) será definida como a base para todo o desenvolvimento.

________________________________
Cedric Luiz de Carvalho (patrocinador)