# WBS dictionary (Escola 1.0)
## Objetivos
Acompanha a estrutura analítica do projeto (ou WBS). Detalha cada elemento do WBS.
ID	Nome/descrição	Responsável	Deadline
S1	Modelo de domínio. Diagramas de classe que cobrem todos os conceitos a serem manipulados pelo Escola 1.0.	Hermes
S2	Projeto de Interação. Definição do look and feel do Escola 1.0.	João Marcos
S3.1	Documentação. Documento que descreve a arquitetura a ser adotada pelo Escola 1.0. Deverá conter texto e diagramas que descrevam a organização do software do Escola 1.0. A norma internacional IEEE 1471 deverá orientar a definição deste documento.	Paulo
S3.2	Projeto exemplo. Código que ilustra a organização a ser adotada na implementação do Escola 1.0 deverá ser fornecido. Este código não tem a pretensão de oferecer funcionalidade relevante, mas deve ser o suficiente para exercitar toda a arquitetura de software proposta, ou seja, interface com o usuário, negócio, persistência e outras. Este projeto também inclui scripts e outros arquivos necessários para a compilação, execução e testes do código correspondente. A estrutura de diretórios também é uma informação a ser definida por este projeto exemplo.	Paulo
I1	Documentação de Instalação. Toda a documentação produzida para o responsável pela instalação de uma instância do Escola 1.0. Inclui passos necessários, configurações a serem realizadas e outros.	Gustavo
I2	Software de instalação. Todo o software necessário para apoiar diretamente a instalação do Escola 1.0 (scripts e outros).	Gustavo
P1	Pessoas físicas e jurídicas. Software que implementa as funcionalidades definidas no documento Declaração de escopo (Escola 1.0).	Gilmar
P2	Administração de curso. Software que implementa as funcionalidades definidas no documento Declaração de escopo (Escola 1.0).	Fernando
P3	Notas e freqüências. Software que implementa as funcionalidades definidas no documento Declaração de escopo (Escola 1.0).	Roberto
P4	Controle de acesso. Software que implementa as funcionalidades definidas no documento Declaração de escopo (Escola 1.0).	Leandro
P5	Avaliação do corpo docente. Software que implementa as funcionalidades definidas no documento Declaração de escopo (Escola 1.0).	Rodrigo
P6.1	Envio de email. Recebe endereço de destino para o qual a mensagem recebida, também fornecida, será enviada. A mensagem pode ser texto simples ou em formato HTML. Neste último caso, deverá ser fornecido um template, configurável por instalação do Escola 1.0, a partir do qual a mensagem “final” será elaborada, conforme informações fornecidas na requisição de envio.	Gérson
P6.2	Expressão de nota final. Responsável por validar e executar expressões fornecidas para definição de como uma nota final será obtida em função de outras notas. A validação deve ser suficiente para facilitar informação a ser fornecida ao usuário. A execução da expressão deverá receber como entrada uma turma e um estudante da turma. De posse destas informações, a nota final deverá ser retornada ou a indicação de erro.	Gérson
P6.3	Geração de relatórios. Vários relatórios deverão ser produzidos em formato HTML e PDF. Para tal é necessário definir a formatação destes relatórios e a geração correspondente. A versão em PDF tem o propósito de facilitar a impressão e, portanto, não necessariamente correspondente à informação fornecida para o usuário ao interagir com o Escola 1.0.	Yoshiyuki
G0	Reunião de abertura. Reunião inicial (kickoff meeting) para definição das bases do projeto e noções da infra-estrutura a ser utilizada.	Fábio
G1	Infra-estrutura.	Fábio

________________________________
Fábio Nogueira de Lucena
(gerente do projeto)